Утверждаю

Начальник Управления образования

_________________О.Г. Бунбунова

РЕШЕНИЕ

совещания заместителей руководителей образовательных учреждений

от 21.03.2013 года по вопросу «О подготовке образовательных учреждений муниципального района имени Лазо к новому учебному году»

- Управлению образования:

1.1. Обеспечить контроль за ходом  подготовки образовательных учреждений к новому учебному году.

1.2. Провести комиссионную приемку готовности образовательных учреждений к новому учебному году.

2. Руководителям образовательных учреждений  и заместителям руководителей образовательных учреждений по административно-хозяйственной деятельности:

2.1. До 10 апреля 2013 года разработать и утвердить план  мероприятий по подготовке образовательных учреждений к началу нового учебного года.

2.2. До 21 мая 2013 года разработать и утвердить план мероприятий по подготовке образовательных учреждений к работе в осеннее - зимний  период.

2.3. Обеспечить до 07.08.2013 года выполнение мероприятий по подготовке образовательных  учреждений к началу нового учебного года и работе в осеннее – зимний период:

2.3.1. Провести подготовку котельных, находящихся на балансе учреждений, в соответствие требованиям технической эксплуатации.

2.3.2. Выполнить в муниципальных образовательных учреждениях необходимые мероприятия по снижению тепловых потерь.

2.3.3. Провести подготовку тепловых сетей: промывку и опрессовку, необходимый ремонт, ревизию запорной арматуры, покраску, качественное утепление.

2.3.4. Обеспечить наличие контрольно-измерительных приборов (термометры – не менее двух,   поверенные манометры – не менее двух),

исполнительной схемы теплового пункта, утвержденной руководителем учреждения, табличек-указателей на запорной арматуре.

2.3.5. Провести подготовку зданий: ремонт кровель, замену разбитых стекол, утепление чердаков, лестничных клеток, подвалов, ремонт входных дверей. Своевременно осуществить оклеивание окон и утепление входных дверей.

2.3.6. Принять меры по выполнению противопожарных мероприятий, требований по охране труда.

2.3.7. Обеспечить проведение технического осмотра автотранспорта, находящегося на балансе образовательных учреждений.

2.4. Обеспечить до 07 августа 2013 года готовность общеобразовательного учреждения к комиссионной приёмке.

2.5.  Обеспечить до 10 сентября 2013 года полную готовность общеобразовательного учреждения и  подписание паспортов готовности социального объекта к эксплуатации в зимних условиях.